DEPLOYMENT PLAN V2

Kế hoạch deploy website CoLiving

Kiến trúc microservice: Next.js frontend, Kong API Gateway, Node.js domain services, FastAPI AI service, PostgreSQL, RabbitMQ, Prometheus và Grafana.

Ngày lập: 02/08/2026 | Môi trường tham chiếu: staging và production

Khuyến nghị chính Không deploy dự án như một ứng dụng đơn khối nữa. Frontend nên deploy riêng, backend nên đi qua API Gateway, các microservice chỉ nằm trong private network, còn database/message broker dùng managed service hoặc private container tùy ngân sách.

# 1. Tóm tắt điều hành

Dự án hiện đã chuyển từ mô hình Next.js app đơn sang kiến trúc microservice. Vì vậy, chiến lược deploy nên ưu tiên tách tầng giao diện, gateway, domain services, AI service, database, message broker và observability thành các thành phần có lifecycle rõ ràng.

| Hạng mục | Quyết định khuyến nghị |
| --- | --- |
| Frontend | Deploy Next.js trên Vercel hoặc container riêng nếu muốn gom toàn bộ lên VPS/EC2. |
| API entrypoint | Chỉ expose Kong/API Gateway ra internet cho backend API. |
| Microservices | Chạy dưới dạng Docker services/private services; không public trực tiếp các port 4001-4005. |
| Database | Dùng PostgreSQL managed; giai đoạn đầu có thể dùng một project với nhiều schema theo service. |
| Event transport | RabbitMQ dùng CloudAMQP/managed broker hoặc private container. |
| AI service | Deploy FastAPI bằng Docker, gọi nội bộ từ rental/BFF/gateway. |
| Observability | Prometheus/Grafana để private hoặc dùng managed monitoring; không public dashboard thô. |

# 2. Hiện trạng repo sau khi chuyển microservice

Các thành phần dưới đây được xác định từ cấu trúc hiện tại của repository D:\coliving.

| Thành phần | Đường dẫn / port | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Next.js frontend/BFF | root app, npm run build/start | Giao diện web và một số API route BFF gọi xuống services. |
| identity-service | services/identity-service, port 4001 | Auth, user profile, admin users, password reset, OTP. |
| property-service | services/property-service, port 4002 | Rooms, amenities, host room management, property projections. |
| rental-service | services/rental-service, port 4003 | Bookings, contracts, occupancy, utility bills, applicant evaluation. |
| community-service | services/community-service, port 4004 | Favorites, reviews, shared resources, community-related APIs. |
| preference-service | services/preference-service, port 4005 | User preferences and preference events. |
| ai-service | ai/Dockerfile, port 8000 | Recommendation, roommate matching, compatibility and projection consumer. |
| Kong | kong/kong.yml, host port 8008 | Gateway route /v1/services/... tới service nội bộ. |
| RabbitMQ | rabbitmq:5672, management 15672 | Event bus cho transactional outbox/projections. |
| Observability | Prometheus 9090, Grafana 3001 | Metrics, dashboard, service health visibility. |

# 3. Kiến trúc deploy mục tiêu

Luồng production nên được chuẩn hóa như sau:

User truy cập domain frontend qua HTTPS.

Next.js gọi backend thông qua API Gateway public domain, ví dụ https://api.example.com.

Kong route request tới service nội bộ tương ứng.

Service xử lý domain logic, đọc/ghi PostgreSQL schema riêng và publish event vào RabbitMQ nếu cần.

AI service consume event/projection từ RabbitMQ và cung cấp endpoint recommendation/matching.

Prometheus scrape metrics; Grafana hiển thị dashboard trong private/admin network.

Nguyên tắc bảo mật quan trọng Production chỉ nên public frontend và gateway. Tất cả domain services, AI service, RabbitMQ, Prometheus và Grafana phải nằm trong private network hoặc bị khóa bằng firewall/VPN.

# 4. Phương án hạ tầng

| Phương án | Khi nào dùng | Ưu điểm | Rủi ro / giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| Khuyến nghị MVP: Vercel + Render/Fly/Railway + Supabase/Neon | Muốn deploy nhanh, ít vận hành server. | Dễ staging/production, có private service/network, health check, rollback. | Chi phí tăng theo số service; cần cấu hình env và network cẩn thận. |
| VPS/EC2 + Docker Compose | Muốn tiết kiệm, dễ kiểm soát, traffic ban đầu nhỏ. | Một server chạy toàn bộ backend, dễ debug, tận dụng docker-compose hiện có. | Tự quản lý SSL, firewall, backup, update, scaling, monitoring. |
| AWS ECS/Fargate + RDS + Amazon MQ | Khi sản phẩm lớn hơn, cần cloud production chuẩn. | Scale tốt, managed networking/security, phù hợp doanh nghiệp. | Phức tạp hơn, cần DevOps/IaC, chi phí và learning curve cao. |
| Kubernetes | Khi có nhiều team/service và yêu cầu scale phức tạp. | Chuẩn hóa orchestration mạnh. | Quá nặng cho MVP nếu chưa có đội vận hành. |

# 5. Kiến trúc khuyến nghị cho dự án hiện tại

Ở trạng thái hiện tại, nên chọn chiến lược hai tầng: frontend deploy trên nền tảng tối ưu cho Next.js, backend deploy bằng Docker/private network.

| Layer | Dịch vụ khuyến nghị | Ghi chú triển khai |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vercel | Set NEXTAUTH_URL, NEXTAUTH_SECRET, API_GATEWAY_URL và các NEXT_PUBLIC_* token theo từng môi trường. |
| Gateway | Kong trên Render/Fly/VPS | Expose HTTPS public; route /v1/services/*; bật rate limit, request-size limit, correlation-id. |
| Node services | Docker private services | identity/property/rental/community/preference bind port nội bộ, health endpoint bắt buộc. |
| AI service | Docker private/web service | FastAPI uvicorn port 8000; nếu chỉ service nội bộ gọi thì không public. |
| Database | Supabase/Neon/Postgres managed | Mỗi service dùng DATABASE_URL riêng theo schema; migration chạy trước deploy. |
| RabbitMQ | CloudAMQP hoặc private container | Tạo user/password riêng staging/prod, bật DLQ và policy retry. |
| Monitoring | Grafana private hoặc managed | Không để admin/admin; thêm alert cho health, error rate, queue backlog. |

# 6. Môi trường staging và production

Staging và production phải tách dữ liệu, domain, secret và message broker. Không dùng chung database hoặc RabbitMQ giữa hai môi trường.

| Mục | Staging | Production |
| --- | --- | --- |
| Mục đích | Test gần giống thật trước khi release. | Phục vụ người dùng thật. |
| Domain | staging.example.com, api-staging.example.com | example.com, api.example.com |
| Database | Postgres staging, có thể seed dữ liệu giả. | Postgres production, backup/PITR nếu có. |
| Secrets | Secret riêng, không dùng secret production. | Secret mạnh, rotate định kỳ, giới hạn người truy cập. |
| RabbitMQ | Broker/virtual host staging. | Broker/virtual host production, DLQ/alert đầy đủ. |
| Deploy trigger | Tự động khi merge vào develop/main staging. | Manual approval hoặc tag release. |
| Monitoring | Log và dashboard cơ bản. | Alert bắt buộc cho downtime/error/queue backlog. |

# 7. Biến môi trường cần chuẩn hóa

| Nhóm | Biến quan trọng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Frontend/BFF | API_GATEWAY_URL, NEXTAUTH_URL, NEXTAUTH_SECRET, JWT_SECRET | API_GATEWAY_URL nên trỏ về domain Kong public thay vì gọi thẳng service port. |
| Map/Firebase | NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY, NEXT_PUBLIC_MAPBOX_TOKEN, FIREBASE_* | Key public cần giới hạn domain; private key không commit lên repo. |
| Internal auth | INTERNAL_SERVICE_TOKEN | Dùng chung giữa BFF/gateway/services nếu có internal API; random >= 32 ký tự. |
| Database | IDENTITY_DATABASE_URL, PROPERTY_DATABASE_URL, RENTAL_DATABASE_URL, COMMUNITY_DATABASE_URL, PREFERENCE_DATABASE_URL, AI_DATABASE_URL | Tách schema hoặc DB theo service; không dùng một DATABASE_URL mơ hồ trong production. |
| Messaging | RABBITMQ_URL, RABBITMQ_EXCHANGE, RABBITMQ_DEAD_LETTER_EXCHANGE | Dùng credential riêng từng môi trường; bật DLQ để không mất event lỗi. |
| Timeout | MICROSERVICE_TIMEOUT_MS, IDENTITY_SERVICE_TIMEOUT_MS, PROPERTY_MAP_TIMEOUT_MS | Staging nên test timeout thực tế; production tránh timeout quá dài làm treo request. |
| Email | SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_APP_PASSWORD, MAIL_FROM, PASSWORD_RESET_DEV_MODE | Production bắt buộc PASSWORD_RESET_DEV_MODE=false. |
| Observability | GRAFANA_ADMIN_USER, GRAFANA_ADMIN_PASSWORD | Không dùng admin/admin; đặt dashboard sau VPN/basic auth/private network. |

# 8. Database migration và schema strategy

Repo hiện có Prisma schema riêng cho 5 Node services. Đây là nền tảng tốt để tách ownership theo domain.

| Service | Schema khuyến nghị | Migration |
| --- | --- | --- |
| identity-service | identity | prisma migrate deploy --schema services/identity-service/prisma/schema.prisma |
| property-service | property | prisma migrate deploy --schema services/property-service/prisma/schema.prisma |
| rental-service | rental | prisma migrate deploy --schema services/rental-service/prisma/schema.prisma |
| community-service | community | prisma migrate deploy --schema services/community-service/prisma/schema.prisma |
| preference-service | preference | prisma migrate deploy --schema services/preference-service/prisma/schema.prisma |

Migration gate Trước production deploy, chạy migration trên staging trước. Nếu migration có thay đổi destructive, cần backup/snapshot database và có kế hoạch rollback dữ liệu riêng, vì rollback code không tự rollback schema an toàn.

# 9. CI/CD đề xuất

Pipeline nên có cổng kiểm tra trước khi deploy, đặc biệt vì microservice làm tăng nguy cơ lỗi tương thích giữa các service.

Install dependencies bằng npm ci.

Chạy npm run prisma:validate:services.

Chạy npm run test:services và npm run test:observability.

Chạy npm run build cho Next.js frontend.

Build Docker image cho từng service và AI service.

Deploy staging tự động.

Chạy smoke test qua API Gateway.

Production deploy chỉ sau manual approval hoặc tag release.

# 10. Checklist staging

Tạo database staging và schema identity/property/rental/community/preference.

Tạo RabbitMQ staging với user/password riêng.

Set env staging cho frontend, Kong, từng service và AI service.

Deploy identity-service trước, sau đó property/rental/community/preference, AI service, Kong.

Chạy migration cho từng Prisma schema.

Kiểm tra /health của từng service và /health qua Kong.

Test đăng ký, đăng nhập, tạo phòng, xem phòng, booking, contract, review, recommendation.

Kiểm tra event flow: outbox publish, RabbitMQ queue, AI projection/reconciliation.

Kiểm tra log có correlation-id để trace request qua gateway/service.

Kiểm tra Grafana dashboard và Prometheus scrape targets.

# 11. Checklist production

Tạo production database riêng; bật backup/PITR nếu nền tảng hỗ trợ.

Tạo production RabbitMQ riêng hoặc virtual host riêng.

Rotate toàn bộ secret: JWT_SECRET, NEXTAUTH_SECRET, INTERNAL_SERVICE_TOKEN, SMTP_APP_PASSWORD.

Đặt PASSWORD_RESET_DEV_MODE=false.

Chỉ public HTTPS frontend và HTTPS gateway.

Đóng public access tới 4001-4005, 8000 AI, 5672/15672 RabbitMQ, 9090 Prometheus, 3001 Grafana.

Chạy migration production trong maintenance window nhỏ hoặc pre-deploy job có log rõ ràng.

Deploy backend trước, sau đó deploy frontend trỏ vào API gateway production.

Chạy smoke test production sau deploy.

Theo dõi error rate, latency, queue backlog trong 30-60 phút đầu.

# 12. Runbook deploy từng bước

| Bước | Hành động | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Freeze branch/release tag và ghi lại commit SHA. | Có version rõ ràng để rollback. |
| 2 | Backup database hoặc tạo snapshot. | Có điểm khôi phục nếu migration lỗi. |
| 3 | Deploy/migrate database staging rồi production. | Schema mới sẵn sàng cho service mới. |
| 4 | Deploy services nội bộ. | Tất cả /health trả OK. |
| 5 | Deploy Kong gateway. | Route /v1/services/* hoạt động. |
| 6 | Deploy frontend. | Web gọi đúng API_GATEWAY_URL production. |
| 7 | Smoke test nghiệp vụ chính. | Luồng user quan trọng không lỗi. |
| 8 | Theo dõi metrics/logs. | Không có spike 5xx, timeout, queue backlog. |

# 13. Rollback strategy

Rollback microservice cần tách rollback code, rollback gateway config và rollback database.

| Tình huống | Cách rollback | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Frontend lỗi | Rollback deployment trên Vercel hoặc redeploy commit trước. | Nhanh nhất, ít ảnh hưởng DB. |
| Một service lỗi | Rollback image/service đó về version trước. | Cần đảm bảo API contract vẫn tương thích. |
| Kong route lỗi | Rollback kong.yml hoặc version gateway trước. | Kiểm tra route path và strip_path. |
| Migration lỗi trước khi ghi dữ liệu thật | Restore snapshot hoặc revert migration có kiểm soát. | Không tự động chạy migrate reset trên production. |
| Event consumer lỗi | Tạm dừng consumer, giữ queue, sửa lỗi rồi replay/DLQ. | Không xóa queue khi chưa phân tích. |

# 14. Bảo mật production

Dùng HTTPS bắt buộc cho frontend và API gateway.

Không expose Kong Admin API ra public internet.

Không expose RabbitMQ management UI, Prometheus và Grafana ra public nếu chưa có VPN/auth.

Áp dụng rate limiting ở Kong; hiện kong.yml đã có plugin rate-limiting.

Giới hạn request size; hiện kong.yml đã có request-size-limiting 10 MB.

Thêm CORS policy rõ ràng cho domain frontend.

Tách secret staging/production và không lưu secret trong repo.

Giới hạn Google Maps/Firebase keys theo domain/app.

# 15. Observability và alerting

| Metric / tín hiệu | Ngưỡng cảnh báo gợi ý | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Gateway 5xx | > 2-5% trong 5 phút | Kiểm tra service downstream, route Kong, logs theo correlation-id. |
| Latency p95 | > 2-3 giây cho API chính | Kiểm tra DB query, timeout service, network. |
| Service health | Một service unhealthy > 1 phút | Restart/rollback service; kiểm tra env và dependency. |
| RabbitMQ queue backlog | Tăng liên tục trong 10-15 phút | Kiểm tra consumer, DLQ, lỗi event schema. |
| DB connections | Gần chạm limit | Dùng pooler, giảm connection per service, scale DB plan. |
| AI errors | Recommendation/matching lỗi liên tục | Kiểm tra AI_DATABASE_URL, projection state, model dependencies. |

# 16. Rủi ro cần xử lý trước go-live

| Rủi ro | Mức độ | Khuyến nghị xử lý |
| --- | --- | --- |
| Frontend build/lint từng có lỗi conflict marker/lint errors | Cao | Làm sạch conflict marker, chạy npm run build và npm run lint trước release. |
| Nhiều service cùng kết nối Postgres | Cao | Dùng connection pooler phù hợp; giới hạn pool size từng service. |
| Expose quá nhiều port từ docker-compose | Cao | Production chỉ public gateway; các port còn lại private/firewall. |
| Migration nhiều schema | Trung bình/Cao | Staging rehearsal, backup, migration log, không dùng migrate reset. |
| RabbitMQ/DLQ chưa được alert đầy đủ | Trung bình | Bật DLQ status check và alert backlog. |
| Grafana password mặc định | Trung bình | Đổi GRAFANA_ADMIN_PASSWORD và khóa dashboard sau VPN/auth. |
| AI projection stale | Trung bình | Bật reconciliation có kiểm soát; theo dõi projection lag. |

# 17. Kế hoạch thực thi 10 ngày

| Ngày | Công việc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chốt hạ tầng: Vercel + Render/Fly/Railway hoặc VPS/EC2. | Có quyết định platform và ngân sách. |
| 2 | Chuẩn hóa env staging/production và secret naming. | Có env matrix hoàn chỉnh. |
| 3 | Tạo database, schema, RabbitMQ staging. | Infra staging sẵn sàng. |
| 4 | Deploy backend services staging. | 5 Node services + AI chạy health OK. |
| 5 | Deploy Kong staging và test route. | API qua gateway hoạt động. |
| 6 | Deploy frontend staging. | Web staging gọi được backend staging. |
| 7 | Chạy test nghiệp vụ, event flow, AI recommendations. | Danh sách bug trước production. |
| 8 | Tạo production infra và backup policy. | Production nền tảng sẵn sàng. |
| 9 | Production dry-run checklist và rollback rehearsal. | Team biết cách xử lý lỗi deploy. |
| 10 | Deploy production có giám sát. | Go-live có smoke test và monitoring. |

# 18. Quyết định cuối cùng

Đề xuất triển khai Triển khai frontend Next.js riêng, backend đi qua Kong gateway, microservices/AI/RabbitMQ nằm private, database dùng managed PostgreSQL. Chỉ chọn EC2/VPS nếu ưu tiên tiết kiệm và chấp nhận tự vận hành server.

Nếu đội dự án chưa có DevOps chuyên sâu, không nên nhảy ngay lên Kubernetes. Bước hợp lý nhất là Docker-based managed platform hoặc VPS/EC2 với checklist bảo mật chặt, sau đó nâng cấp lên ECS/Kubernetes khi traffic và số lượng service tăng.